**MATRIZ RACI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD** | **Administrador de proyecto** | **Analista** | **Diseñador** | **Programador** | **Tester** | **Cliente** |
| **P**  **L**  **A**  **N**  **E**  **A**  **C**  **I**  **Ó**  **N**  **A**  **N**  **Á**  **L**  **I**  **S**  **I**  **S**  **D**  **I**  **S**  **E**  **Ñ**  **O**  **C**  **O**  **D**  **I**  **F**  **I**  **C**  **A**  **C**  **I**  **Ó**  **N**  **P**  **R**  **U**  **E**  **B**  **A**  **S**  **I**  **M**  **P**  **L**  **E**  **M**  **E**  **N**  **T**  **A**  **C**  **I**  **Ó**  **N** | MINUTA INICIAL | **R (Responsable)** |  |  |  |  |  |
| REALIZAR ENTREVISTA | **A**  **(Aprobador)** | **R (Responsable)** |  |  |  | **C**  **(Consultor)** |
| DEFINIR ACTA DE INICIO DE PROYECTO | **R (Responsable)** |  |  |  |  | **C**  **(Consultor)** |
| RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS |  | **R (Responsable)** | **C**  **(Consultor)** | **I**  **(Informado)** |  | **A (Aprobador)** |
| REALIZAR ENTREVISTA |  | **R (Responsable)** | **A**  **(Aprobador)** |  |  |  |
| DEFINIR OBJETIVOS | **I**  **(Informado)** | **R (Responsable)** | **A**  **(Aprobador)** |  |  |  |
| ELABORACIÓN DE MILESTONES | **A**  **(Aprobador)** |  | **R (Responsable)** |  |  | **A (Aprobador)** |
| ELABORACIÓN DE DELIVERABLES | **I**  **(Informado)** |  |  | **R (Responsable)** | **C (Consultor)** | **A (Aprobador)** |
| DISEÑO DE DIAGRAMAS | **I**  **(Informado)** | **R (Responsable)** | **A**  **(Aprobador)** | **C (Consultor)** |  |  |
| DIAGRAMA E-R | **I**  **(Informado)** | **R (Responsable)** | **A**  **(Aprobador)** | **C (Consultor)** |  |  |
| DIAGRAMA RELACIONAL | **I**  **(Informado)** | **R (Responsable)** | **A**  **(Aprobador)** | **C (Consultor)** |  |  |
| DISEÑO DE BD | **I**  **(Informado)** | **R (Responsable)** | **A**  **(Aprobador)** | **C (Consultor)** |  |  |
| PROCEDIMIENTO ALMACENADOS | **A**  **(Aprobador)** |  |  | **R (Responsable)** | **A**  **(Aprobador)** |  |
| CREACIÓN DE VISTAS |  |  |  | **R (Responsable)** | **A**  **(Aprobador)** |  |
| PRUEBAS UNITARIAS | **I**  **(Informado)** |  |  | **R (Responsable)** | **A**  **(Aprobador)** |  |
| REPORTE DE LAS PRUEBAS | **I**  **(Informado)** |  |  | **R (Responsable)** | **A**  **(Aprobador)** |  |
| MONTAR LA BASE DE DATOS | **I**  **(Informado)** |  |  | **R (Responsable)** | **C (Consultor)** | **A**  **(Aprobador)** |